ZPiFZ.271.15.2020               	                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt umowy

UMOWA  NR  272. ............. 2020

zawarta w dniu ............................. 2020 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie, 
przy ul. Mszczonowskiej 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn

a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... pod numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………….........................................

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 2020 r. poz.288), została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§1. Przedmiot umowy1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie, zwane dalej   przedmiotem umowy, pn: Roboty budowlane na obiektach oświatowych Gminy Nadarzyn, 
z podziałem na:

Część nr 1: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie

Część nr 2: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły podstawowej  w Młochowie

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, w zakresie Części nr 1 zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich nw. robót zgodnie z normami branżowymi, przedmiarem robót oraz wynikających 
z przeprowadzonych oględzin, a w szczególności:

- wykonanie na prętach dźwigara dwustronnych nakładek o przekroju 32x60 mm mocowanych na całej długości do krzyżulca wkrętami 4,5 x 80 mm w odstępie co 10 cm;

- wymiana konstrukcji podpierającej wiązary;

- wykonanie stropodachu w kotłowni w klasie odporności ogniowej REI 60,

- zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie pomiędzy kotłownią a przedszkolem wraz 
z demontażem istniejących drzwi;

- wyposażenie drzwi prowadzących z kotłowni na zewnątrz w zamek antypaniczny;

- wykonanie przejść Ppoż. w klasie EI 60 istniejących przejść instalacyjnych przez ścianę oddzielenia kotłowni z częścią przedszkola;

- punktowana naprawa pękniętej posadzki wewnątrz budynku;

- remont uszkodzeń tarasu zewnętrznego;

- zabezpieczenie przed poślizgiem schodów zewnętrznych;

- impregnację przeciwogniową i przeciwgrzybiczną ścian konstrukcyjnych budynku przedszkola,

- impregnację przeciwogniową i przeciwgrzybiczną wiązarów dachowych i elementów wykończenia w obrębie stropodachu budynku przedszkola;

- naprawę wyprawy elewacyjnej murowanych ścian konstrukcyjnych.

3.  Zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie Części 2 zamówienia,  obejmuje wykonanie wszystkich nw. robót zgodnie z normami branżowymi, przedmiarem robót oraz wynikających 
z przeprowadzonych oględzin, a w szczególności:

- Rozebranie posadzki hallu

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

- Wydzielenie pomieszczenia łazienki ściankami murowanymi z płytek gazobetonowych

- Tynki wewnętrzne kat III cem.-wap.

- Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa podpłytkowa

- Przebudowa instalacji elektrycznej w obrębie adaptowanej Sali oddziału przedszkolnego

- Okładziny z płytek glazurowych ścian i posadzek w pomieszczeniu łazienki

- Wydzielenie pomieszczeń sal lekcyjnych ściankami GK na ruszcie stalowym;

- Obudowa konstrukcji drewnianej obudową systemową GK;

- Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej;

- Rozbudowa Instalacji wod-kan i co

- Montaż osprzętu sanitarnego w pomieszczeniach łazienek

- Montaż grzejników

- Montaż osprzętu instalacji elektrycznej w tym opraw LED

- Montaż ścianek ustępowych systemowych z MDF

- Malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi.

4. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonej do SIWZ dokumentacji, w tym:

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- Przedmiarach robót (oddzielnie na każdą część)

5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji  przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace malarskie.

6. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zatrudnienia m.in. dwóch osób, wykonujących wyżej wymienione czynności, tj.:

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
   o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

2)   poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę   kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.

7.  Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp)., zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) o ochronie danych osobowych 
oraz Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:

1)  dokumenty, o których mowa w ust. 6,

2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
  lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
  na  podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
  kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę
  do  ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
  pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. 
   poz. 1781) o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego 
  i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
  w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

8. W sytuacji gdy osoby,  o których mowa w  ust. 5, w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę.

9. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 5  skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.

§2. Termin realizacji

Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów:

Część nr 1 i 2:

- rozpoczęcie od dnia   ................... 2020 r.

- zakończenie do dnia 28 sierpnia 2020 r.

§3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Wynagrodzenie za całość robót wymienionych w § 1, ustala się na kwotę brutto................… złotych (słownie:) w tym …….% podatek VAT.

2a. Na kwotę wynagrodzenia określoną w ust. 2 składają się kwoty:

- Część nr 1: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie - kwota brutto................… złotych (słownie:) w tym …….% podatek VAT;

- Część nr 2: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły podstawowej 
w Młochowie -  kwota  brutto................… złotych (słownie:), w tym …….% podatek VAT.

3. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają podwyższeniu przez okres realizacji całego przedmiotu umowy.

4. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym.

5. Wynagrodzenie ostateczne obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych 
do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą umową.

§4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 5% całkowitej ceny brutto podanej
 w ofercie, tj. ………………………. zł.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające 
z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie 
z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§5. Warunki płatności

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie jednorazowej faktury VAT(oddzielnie na każdą część), wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 
po zakończeniu prac i odebraniu protokołem końcowym robót (oddzielnie na każdą część) oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3.

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 7, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

4.  Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (oddzielnie na każdą część) doręczona Zamawiającemu wraz:

- z protokołem odbioru zakończonych robót składających się na przedmiot umowy, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego zakresu robót;

- z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi;

- z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi  oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców z tytułu zakresu robót objętego fakturą Wykonawcy.

5. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury
 Zamawiającemu.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3 i 4, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.  Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

13. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany 
w fakturze, z zastrzeżeniem postanowień określonych w ust. 7-12.

14. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta  Zamawiającego.

15. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§6. Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów  w szczególności bhp, ppoż i branżowych);

- stosowanie się do przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas prowadzenia prac budowlanych na obiektach czynnych;

- zabezpieczenie terenu wokół budynku;

- zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

- dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały 
co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem);

- przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) stwierdzających jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania;

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń składowanych na terenie robót, 
by ich jakość była w stanie wymaganym do wbudowania;

- wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów;

- uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót;

- zapewnienie wstępu na teren robót przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym;

- ubezpieczenie terenu robót.

2. Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie. Informacje będą wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych i/lub zawodowych Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………….. 
(w jakim zdolności techniczne i/lub zawodowych podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

4. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

§7. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji wymienionej w §1 ust. 4
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2  na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§8. Przedstawiciele stron

1. Do kontaktów z Wykonawcą i rozliczenia przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza na swojego przedstawiciela p. ………………………………………………, który pełnił będzie funkcję inspektora nadzoru.

2. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie p. ………., który jednocześnie będzie pełnił funkcję kierownika robót.

§9. Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 
14 dni od otrzymania w/w projektów. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii w/w umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany.

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 2, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 2, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 2 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać:

1) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy;

2) kwotę wynagrodzenia, która nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca 
z oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcy;

4) warunki płatności:

- zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi;

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

12. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust. 6 i 9 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

14. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty.

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa 
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

16.   Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

§10. Prawa i obowiązki

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami wiedzy technicznej.

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, a w okresie rękojmi pisemnie.

3.  Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 
7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika budowy,
 a w okresie rękojmi pisemnie.

5.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawcę co najmniej 7 dni wcześniej.

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11. Kary umowne

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót w stosunku do terminu ustalonego w §2 pkt 2 umowy 
- w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, 
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- z tytułu nieterminowego usuwania wad - w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego 
w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu usunięcia wad;

- z tytułu złej jakości wykonanych prac lub złej jakości użytych materiałów w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn innych niż siła wyższa (za przerwę 
w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy) 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, 
za każdy rozpoczęty dzień przerwy;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, za każdy przypadek;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 
ust. 2a, dotyczącego danej części, za każdy przypadek;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 2a, dotyczącego danej części, za każdy przypadek;

- z tytułu nie wywiązywania się z realizacji postanowień zawartych w §1 ust. 5-9 umowy 
– w wysokości w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 50% wartości zamówienia.

3. W przypadku wpłynięcia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy Wykonawca winien wykazać wpływ tych okoliczności na należyte wykonanie umowy oraz na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub ich wysokości, zgodnie 
z art. 15r ust. 6 ustawy dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695).

4.  Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania i bez wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego zgodnie z §2 pkt 1;

- wykonywania robót niezgodnie z umową lub obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy w formie pisemnej;

- konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §5 ust. 7 umowy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w §3 ust. 2 umowy;

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy lub jej części podwykonawcy bez zachowania wymogów z §9 umowy;

- przerwania wykonania prac na okres dłuższy niż 7 dni z przyczyn innych niż siła wyższa 
(za przerwę w wykonaniu prac nie jest uznawane nie wykonywanie prac w dni ustawowo wolne od pracy);

- o którym mowa w §16 ust. 5 pkt. 2 lit. b) umowy,

- w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie wymienionej w ust. 1 pkt. 1, 3-6 lub od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2).

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od wykonania części zamówienia.

3. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest 
do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia 
od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§13. Siła wyższa

1. Strony nie odpowiadają względem siebie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz opóźnienia w realizacji, jeżeli nastąpiło to z powodu okoliczności siły wyższej.

2. Za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie można zapobiec. 
W szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego.

3. Nie uznaje się za siłę wyższą:

1) zmniejszenia podaży jakichkolwiek materiałów lub urządzeń koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

2) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotu

Umowy;

3) istotnego wzrostu cen materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

4. Strony są obowiązane, pod rygorem utraty uprawnień, informować się wzajemnie o wystąpieniu okoliczności stanowiących siłę wyższą  w terminie 3 dni od dnia, w którym dowiedziały się 
o wystąpieniu siły wyższej.

§14. Okres gwarancji

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad.

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad fizycznych lub usterek w okresie gwarancji. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wady, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca do dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji niniejszej umowy.

§15. Okres rękojmi

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady   fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi …… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

§16. Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót 
w formie pisemnej.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują   następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego 
na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17. Roboty zanikające

1.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego, przed ich zakryciem, pozwalający na ocenę ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika robót nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 
to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt.

§18. Odbiór pogwarancyjny

1. Zamawiający wyznacza termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§19. Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne właściwe dla przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu 
z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

- Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

- Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.:

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego,

- wykonania robót zamiennych, w tym  zmiana materiału do wykonania zamówienia, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku:

-  konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania,

-  zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy spowodowanego wystąpieniem okoliczności  
   związanych z COVID-19, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą 
   nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

- zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:

-   wystąpienie siły wyższej,

-    wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

-    przyspieszenie ukończenia robót lub usprawnienie procesu budowlanego,

-    jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności,
     niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem 
     na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ,

-  okoliczność prawną,  ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,

-   wystąpienie okoliczności związanych z COVID-19, jeżeli strony wykażą, że wystąpienie tych okoliczności będzie miało wpływ na wykonanie umowy,

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia i nie wykraczają poza przedmiot określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej, 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego.

3) Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność 
lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 – dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do umowy.

4)  Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

- Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych.

- Integralnymi częściami niniejszej umowy, poza dokumentacją wymienioną w §1 ust. 3 umowy:

- kserokopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

7.  Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA