WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ

UMOWA NR 272. .............. 2013

Zawarta w dniu ............................. 2013r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

JANUSZA GRZYBA – Wójta Gminy Nadarzyn

a ................................ z/s ..................................................... zarejestrowaną w ...........................

pod numerem ............, NIP ..............., REGON ................, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: ……………………………………..

w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§ 1

1) Przedmiotem umowy jest Remont i modernizacja parku – „Skwer przy ul. Lipowej                   w Nadarzynie” zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacji mi technicznymi wykonania                        i odbioru robót oraz przedmiarem robót.

Całkowita powierzchnia objęta zadaniem: 10 012,2m2

w tym:

- nawierzchnie: 2731,2m2

- tereny zielone:7275,0m2

Przedmiot zamówienia należy wykonać z podziałem na następujące etapy:

Etap I Część sportowa :

- boisko do koszykówki i plac do ćwiczeń - pow. 780m2;

- wykonanie nawierzchni wzmocnionej w otoczeniu stołów do tenisa stołowego;

- oświetlenie boiska - cztery maszty wys. 9 m wraz z oprawami liniami zasilającymi;

- wyposażenie sportowe;

wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym przedmiarem robót,

Etap II Część rekreacyjna

- ścieżki – nawierzchnie utwardzone;

- plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych: 130,8m2,

- mała architektura, w tym wyposażenie sportowe i wypoczynkowe,

- pole piaskowe:  110,0m2,

- ukształtowanie terenu i opracowanie kompozycji zieleni,

- instalacja przyłącza wody letniej do podlewania

- instalacja elektryczna pozostała -oświetlenie i monitoring

wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z załączonym przedmiarem robót,

2) wykonanie zagospodarowania terenu – zgodnie z dokumentacja projektową,

3) obsługa geodezyjna, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej                      w 2 egz.

4) zapewnienie nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD,

5) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi i ponoszenie opłat z tym związanych,

6) zapewnienie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną do terenu budowy we własnym zakresie Wykonawcy.

7) wszystkie inne roboty określone w dokumentacji budowlanej, przedmiarach robót, normach branżowych,

8) przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie przyjęcia przez PINB zgłoszenia zakończenia robót w imieniu Zamawiającego,

9) ubezpieczenie terenu budowy.

2. Na wykonane roboty udzielą co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

3. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:

1) Projekt budowlany - Remont i Modernizacja Parku „Skwer przy ul. Lipowej” w

Nadarzynie,

2) Projekt wykonawczy – Architektura i Zieleń,

3) Projekt wykonawczy – Instalacja wody letniej z przyłączem wodociągowym,

4) Projekt wykonawczy -  Instalacje elektryczne,

5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – roboty budowlane,

6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – projekt zieleni,

7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacje elektryczne,

8) przedmiary robót,

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy w 2 egzemplarzach dokumentację budowlaną wymienioną w ust. 3 pkt. 1-7 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy.

5.  Projekt budowlany stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniany osobom trzecim.

6.  Po zakończeniu robót Wykonawca zwróci inspektorowi nadzoru 2 egz. projektu powykonawczego.

§ 2

1. Materiały konieczne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

2. Materiały Wykonawcy, użyte do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w Polsce oraz wymogom projektu.

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty, aprobaty techniczne) i inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów.

§ 3

1.Strony uzgadniają, że realizacja nastąpi wg następujących terminów:

I etap część I sportowa – do dnia 31 lipca 2013r

II etap część II rekreacyjna -  do dnia 31 października 2014r

2. Na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć inspektorowi nadzoru oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, o podjęciu obowiązków,.

§ 4

1. Zamawiający powołuje uprawnionego inspektora nadzoru ………………………...........................

2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do nadzoru inwestorskiego robót będących przedmiotem umowy w zakresie ilości i jakości oraz prawidłowego zgodnego z umową, projektem  budowlanym i kosztorysem ofertowym wykonania przedmiotu umowy.

3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją niniejszej umowy pełnić będzie ………………….…………., który jednocześnie będzie sprawował funkcję kierownika budowy.

4. Kierownik robót potwierdza objęcie funkcji wpisem do dziennika robót budowlanych z uwzględnieniem postanowienia § 3 ust. 2 umowy.

§ 5

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

- odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy;

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, zgodnie z       uzyskanymi pozwoleniami oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów,      niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, itp.;

- prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i      mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem      odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody;

- prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

§ 6

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 7

1. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy (zwanej polisą) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, na okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do kwoty stanowiącej wartość niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem opłaty należnych składek nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.

3. Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Wykonawca przedstawi do wglądu inspektorowi nadzoru - najpóźniej na 2 dni przed dniem przekazania placu budowy.

§ 8

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Koszty dostarczenia i poboru wody i energii elektrycznej wraz z zamontowaniem liczników obciążają Wykonawcę.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go                            w terminie ustalonym do odbioru robót.

§ 9

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym.

§ 10

1. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o wykonanie robót objętych ceną ofertową z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Warunkiem wyrażenia zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest  przedłożenie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy oraz inne informacje o podwykonawcy, jakich zażąda Zamawiający.

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,

4) warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,

5) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych.

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu umowy lub projektu umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń wobec przedstawionej mu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, uważać się będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na zatrudnienie podwykonawcy.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

6. Wszelkie zmiany umów, o których mowa w ust.1 wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu faktur obejmujących także kwoty należne podwykonawcy, będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodu, że podwykonawca otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane roboty, zgodnie z warunkami umowy, o której mowa w ust. 2. W przypadku pomniejszenia wynagrodzenia podwykonawcy dodatkowym warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie przedstawienie przez niego przekonywujących dowodów, iż był on uprawniony do wstrzymania lub odmowy częściowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz, że podwykonawca został przez niego powiadomiony o realizacji uprawnienia do potrącenia części wynagrodzenia.

§ 11

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie wady z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę wpisem do dziennika robót budowlanych.

3. Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż  w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

4. Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad wpisem do dziennika robót budowlanych.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym w ust. 3, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad innemu wykonawcy inspektor  nadzoru  zawiadomi  Wykonawcę co  najmniej  o 14 dni wcześniej.

6. Koszt usunięcia wad przez innego wykonawcę zostanie w takim przypadku potrącony z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 12

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w formie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie kosztorysowe.

2.Wynagrodzenie za całość robót wymienionych w § 1, ustala się na kwotę brutto w kwocie ........… złotych (słownie:) w tym podatek VAT w wysokości …..…% w kwocie ............zł.

3. Na łączną cenę określoną w ust.2 składają się ceny:

1) Część I - sportowa:

- brutto .......... zł (słownie: ……………………………….zł)

2) Część II – rekreacyjna :

- brutto .......... zł (słownie: ……………………………………………………..zł)

4. Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegają podwyższeniu przez okres realizacji całego przedmiotu umowy.

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznego obmiaru robót objętych umową i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz kosztorysu powykonawczego uwzględniającego ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym.

6. Wynagrodzenie ostateczne obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy wraz z jego przekazaniem do użytku na warunkach określonych niniejszą umową.

7. Wykonawca nie może ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wymiany na nową nawierzchnię ciągów pieszych i jezdnych, która uległa zniszczeniu podczas rozbiórek czy przy ponownym układaniu.

§ 13

1. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową VAT wystawionymi przez Wykonawcę.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie części i całego przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu prac i odebraniu protokołami częściowego a następnie końcowego odbioru robót oraz po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów o tym, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonywanymi robotami przez podwykonawców, dotyczącymi przedmiotu umowy zostały uregulowane.

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty będzie podpisany protokół częściowego odbioru robót.

4. Termin płatności faktur częściowych i końcowej wynosi 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

5. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień ust. 2 wyklucza możliwość zapłaty faktury częściowej.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w § 12 ust.2.

7. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie płatna na jego rachunek podany w fakturze, z wyjątkiem kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców w odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dowodów świadczących o dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich bezpośrednio na rachunek podwykonawców.

8. Rozliczenie ostateczne za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 20 ust.5.

9. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością konta Zamawiającego.

10. Dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt.2,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.2 za każdy dzień rozpoczęty opóźnienia, w stosunku do wyznaczonego terminu na usunięcie wad,

-     za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 12 ust.2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy.

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary potrąci należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych,

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 15

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez odszkodowania w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia określonego w § 3 ust.1 pkt.1 niniejszej umowy,

- nieprzedstawienia przez Wykonawcę polis dokumentujących zawarcie umów ubezpieczenia zgodnie z § 7 ust.1 umowy,

- nieustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z §16 umowy,

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, o której mowa w § 10 umowy,

- wykonywania robót niezgodnie z umową lub dokumentacją i obowiązującymi warunkami technicznymi, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy wpisem w dzienniku robót budowlanych,

- przerwania wykonania robót na okres dłuższy niż 10 dni,

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt.1) - 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 12 ust.2 niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.

4. W razie odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczenia wykonanych robót. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty w zakresie, w jakim nie odstąpiono od umowy.

5. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                     w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

6. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający wykona w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§ 16

1. Wykonawca, przed datą zawarcia umowy, wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % przedstawionej ceny w ofercie (z podatkiem VAT), co stanowi kwotę ................ zł.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w pełnej wysokości w formie ......................

3. Zabezpieczenie kwotowe będzie przechowywane na rachunku oprocentowanym.

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:

a) 70% zabezpieczenia (tj. kwota ............. zł) zostanie mu zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru,

b) 30% pozostałego zabezpieczenia (tj. kwota ................. zł) zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

5. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia w przypadku:

a) wykonania robót zgodnie z umową,

b) usunięcia usterek i wad w czasie rękojmi.

6. Zabezpieczenie stanie się własnością Zamawiającego w przypadku:

a) niewykonania przez Wykonawcę robót zgodnie z umową (70% wartości)

b)  nie usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi (30% wartości).

§ 17

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ...... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad.

3. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie.

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w przedmiocie umowy.

§ 18

1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, ujawnione w toku czynności odbioru  końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi.

2. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi .... miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 19

1. Ustala się obowiązek odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. Roboty te Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wpisem do dziennika robót budowlanych.

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót.

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika robót budowlanych nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót do zbadania, a następnie bezpłatnie do przywrócenia stanu poprzedniego.

§ 20

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie dzień wpisu inspektora nadzoru do dziennika robót budowlanych, potwierdzający zakończenie robót.

Brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru.

2. Na dzień zgłoszenia do odbioru Wykonawca powinien posiadać gotową i kompletną dokumentację powykonawczą, wskaźniki zagęszczenia gruntu oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli  wady nie uniemożliwiają  użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z

przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający

może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

7. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy wraz z wymaganą dokumentacją powykonawczą na podstawie podpisanego przez strony protokółu końcowego odbioru robót.

§ 21

- Zamawiający wyznacza ostateczny termin pogwarancyjnego odbioru robót nie później niż ostatniego dnia rękojmi ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 22

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy - Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą orzecznictwu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,

- zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na którego zasobach Wykonawca potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, a nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

- zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawców według postanowień § 10 umowy,

- zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, które nie wymagają zmiany udzielonego pozwolenia na budowę,

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż  wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- konieczności wykonania robót zamiennych w ramach przedmiotu umowy.

- wystąpienie nadzwyczajnych warunków atmosferycznych w szczególności klęsk żywiołowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności, niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności została wymuszona oczekiwaniem na uzgodnienia lub wydanie decyzji przez jakikolwiek właściwy organ,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wstrzymania prowadzonej inwestycji przez czynniki zewnętrzne (np. inne niezależne budowy),

- nadzwyczajnych warunków nieprzewidzianych w SIWZ jak: niewypały i niewybuchy;

wykopaliska archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową,

- zaistnienia po stronie Zamawiającego konieczności usunięcia istotnych błędów lub

wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - nieujawnionych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było

przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Poza dokumentacją określoną w § 1 ust.3 umowy integralną częścią niniejszej umowy jest kserokopia oferty Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiąca załącznik nr 1.

6. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA