ZPiFZ.271.15.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ - WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  272. ............. 2018

Zawarta w dniu ...................................2018 r. pomiędzy Gminą Nadarzyn, z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Dariusza Zwolińskiego – Wójta Gminy Nadarzyn

a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... pod numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ………….........................................

w wyniku wyboru oferty  w przetargu nieograniczonym prowadzonym zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579, 2018, z 2018 r. poz.1560,1603,1669,1693) została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego 
na wycince drzew i wykonaniu nasadzeń na terenie Gminy Nadarzyn w 2018 r.

2. Zakres prac obejmuje:

1) wykonanie wycinki drzew z uprzątnięciem terenu, wywiezieniem drewna (grubizna-do wywiezienia na teren Przedsiębiorstwa Komunalnego w Nadarzynie przy ul. Granicznej 4) oraz rozdrobnienie 
i utylizacja gałęzi;

2) nasadzenia drzew z montażem pali (3 szt. dla jednego drzewa), wiązaniem pasami i podlewaniem
w okresie trwania umowy, min. 1 raz w tygodniu w okresie wegetacji, a w suche lato 2 razy 
w tygodniu. Nasadzenia materiałem roślinnym zdrowym przystosowanym do nasadzeń miejskich.

Pień drzew prosty o obwodzie min. 14 cm na wys. 100 cm. Korona prawidłowo ukształtowana charakterystyczna dla gatunku. System korzeniowy prawidłowo wykształcony.

3. Szacunkowe ilości drzew do wycinki i nasadzeń określa formularz cenowy, stanowiący załącznik
nr 1 do umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tych ilości w zależności 
od potrzeb.

4. Szczegółowy zakres prac, termin przekazania terenu prac oraz termin zakończenia prac dla zlecanego zakresu usługi Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy w formie pisemnego zlecenia za potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną (adres email: ….).

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane do realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakres prac określonych w danym zleceniu w terminie 
w nim wskazanym.

7. Wykonawca prace objęte niniejszą umową wykona sprzętem własnym.

8. Czas reakcji po otrzymaniu zlecenia na rozpoczęcie prac wynosi do 24 godzin.

9. Wykonawca ponosi wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonaniem wymienionych usług 
i całości z nimi związanych czynności, w tym dokonanie niezbędnych formalności związanych 
z wyłączeniem linii elektroenergetycznych wraz z ponoszeniem opłat z tym związanych.

10. Wykonawca zapewni ……… - miesięczny okres świadczenia usługi pielęgnacyjnej na nasadzone drzewa. W przypadku niezachowania żywotności nasadzonych drzew do końca  tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego wykonania nasadzeń na swój koszt.

11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia związane z wycinką i nasadzeniami drzew.

12. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.

13. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp) zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz zgodnie 
z  Rozporządzeniem Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

14. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:

a) o których mowa w ust. 11,

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018  poz. 1000) o ochronie danych osobowych

15. W sytuacji gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni 
to wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby lub osób, inną osobę.

16. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności wskazane w ust. 10  skierowane do realizacji przedmiotu umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia tych osób oraz jako niewypełnienie wymagań umowy.

§ 2. Termin realizacji

1. Umowa zawarta została na okres od dnia…………….  do dnia 31.12.2018 r., z zastrzeżeniem, 
że nasadzenia należy wykonać do dnia 30.11.2018 r.

2. Poszczególne zakresy prac wykonane zostaną w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr …… do niniejszej umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe, obliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do oferty.

2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto ........................ zł (słownie:  ………złotych), w tym podatek VAT w wysokości ……. %.

2a. Na kwotę, o której mowa w ust. 2 składają się kwoty:

1) za wycinkę drzew z uprzątnięciem terenu, wywiezieniem drewna  oraz rozdrobnienie
 i  utylizację  gałęzi )  ........................  brutto zł (słownie:  ………złotych), w tym podatek VAT 
w wysokości ……. %;

2) za nasadzenia drzew ........................  brutto zł (słownie:  ………złotych), w tym podatek VAT 
w wysokości ……. %.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego robót, potwierdzającego faktycznie wykonany zakres prac, z tym, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty, określonej w § 3 ust. 2.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki  wycinki drzew, obowiązującymi normami oraz uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy;

2) utrzymywanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów itp.;

3) prowadzenie prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody;

§ 5. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie miesięcznymi fakturami częściowymi.

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane prace, zlecone zgodnie 
z postanowieniami § 1 ust. 4 umowy, będą protokoły częściowego odbioru prac, podpisane przez  przedstawiciela Zamawiającego.

3. Zapłata faktury nastąpi w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze.

4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6. Procedura odbioru robót

1. Po wykonaniu prac objętych każdym zleceniem Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, w formie pisemnej, zakończenie prac i gotowość do ich odbioru.

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. Strony postanawiają, że z czynności każdego odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie odbioru prac, wad powstałych przy realizacji umowy przez Wykonawcę – Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i na swój koszt.

5. Do czasu usunięcia stwierdzonych wad Zamawiający wstrzymuje uregulowanie wynagrodzenia za prace podlegające naprawie.

§ 7. Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów roboczych, nadzoru i rozliczenia przedmiotu niniejszej umowy będzie p……………………………...

2. Wykonawca wyznacza na swojego przedstawiciela p……………………….., który będzie pełnił jednocześnie funkcję kierownika prac.

§ 8. Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących usług stanowiących część przedmiotu umowy: .........................................…………….………………………

2. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o wykonanie prac objętych ceną ofertową z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

4. W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 1 ust. 11 umowy.

§ 9. Kary umowne

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- z tytułu nieterminowej realizacji usług w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w zleceniu, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy,

- z tytułu nieterminowego usuwania wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w stosunku do wyznaczonego terminu na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w  wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień przerwy;

- z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób wymienionych w § 1 ust.11 
w związku z realizacją zamówienia - w wysokości 300,00 zł za każdą osobę i za każdy dzień wykonywania usług niezgodnie z umową,

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie należności z przysługującego wynagrodzenia.

4. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadku:

- nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji prac wskazanych w danym zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, w terminie 5 dni od terminu rozpoczęcia prac określonego w tym zleceniu,

- powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy lub jej części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy,

- powtarzającego się nienależytego wykonywania umowy, lub niezgodnie z obowiązującymi wymogami, lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu pracowników, przy czym odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania umowy przekazane 
w formie pisemnej,

- w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie odstąpienia od umowy lub od dnia bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1 pkt.3).

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, opisanych powyżej lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynikających z kodeksu cywilnego lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Kara umowna w powyższej wysokości należna jest Zamawiającemu także w przypadku odstąpienia od umowy w części.

3. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 11.  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą sądowi miejscowo właściwemu                z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1)   Zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

- Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian opisanych poniżej tj.:

- zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,

- zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.22a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na:

- wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w szczególności
 uniemożliwiających prowadzenie prac,

-    wystąpienie siły wyższej,

-    przyspieszenie ukończenia prac,

-     jeżeli konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wynikła z okoliczności,
     niezawinionych przez Wykonawcę,

-  niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawną,  
     ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
     albo zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
     spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
     organizacyjnymi lub okolicznościami, które były niemożliwe do przewidzenia 
     w chwili zawarcia umowy,

- zmiany wynagrodzenia w przypadku niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy konieczności zmiany zakresu zamówienia, o ile jest ona korzystna dla realizacji zadania,

- zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego.

4. Strona umowy występująca z propozycją zmiany umowy powinna wskazać konieczność 
      lub korzystne aspekty wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym 
      czy też finansowym. Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 7 – dniowy termin 
      na ustosunkowanie się. Upływ ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian 
      do umowy.

5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

6.  Strony oświadczają, że znane im jest i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące 
go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną  w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330,1669), która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa  
w zdaniu poprzedzającym, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych.

8. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

- kserokopia oferty Wykonawcy wraz z formularzem cenowym (załącznik nr 1A do oferty)

9. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej 
ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                          W Y K O N AW C A